Приложение № 2

к Соглашению

от 17.02. 2017 года № 95/83

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования

«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

государственной программы Ленинградской области» Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Выполнение работ по модернизации уличного освещения с заменой ламп ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники в населенных пунктах Опольевского сельского поселения: пос. Алексеевка (30 шт.), дер. Брюмбель (10 шт.), дер. Валья (13 шт.), дер. Новись (7 шт.), дер. Саккало (8 шт.), дер. Заполье (20 шт.), дер. Горки (4 шт.), дер. Керстово (32 шт.), дер. Килли (36 шт.), дер. Коммунар (23 шт.), дер. Лялицы (20 шт.), дер. Новоселки (7 шт.), дер. Федоровка (5 шт.), дер. Раговицы (32 шт.), дер. Тикопись (12 шт.), п.ст. Тикопись (26 шт.), дер. Ямсковицы (29 шт.) |  | Администрация МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт 17.05.2017 года |
| 1.2. | Выполнение работ по модернизации уличного освещения с заменой ламп ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники в населенных пунктах Опольевского сельского поселения: пос. Алексеевка (30 шт.), дер. Брюмбель (10 шт.), дер. Валья (13 шт.), дер. Новись (7 шт.), дер. Саккало (8 шт.), дер. Заполье (20 шт.), дер. Горки (4 шт.), дер. Керстово (32 шт.), дер. Килли (36 шт.), дер. Коммунар (23 шт.), дер. Лялицы (20 шт.), дер. Новоселки (7 шт.), дер. Федоровка (5 шт.), дер. Раговицы (32 шт.), дер. Тикопись (12 шт.), п.ст. Тикопись (26 шт.), дер. Ямсковицы (29 шт.) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Модернизация уличного освещения с заменой ламп ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники в населенных пунктах Опольевского сельского поселения: пос. Алексеевка (30 шт.), дер. Брюмбель (10 шт.), дер. Валья (13 шт.), дер. Новись (7 шт.), дер. Саккало (8 шт.), дер. Заполье (20 шт.), дер. Горки (4 шт.), дер. Керстово (32 шт.), дер. Килли (36 шт.), дер. Коммунар (23 шт.), дер. Лялицы (20 шт.), дер. Новоселки (7 шт.), дер. Федоровка (5 шт.), дер. Раговицы (32 шт.), дер. Тикопись (12 шт.), п.ст. Тикопись (26 шт.), дер. Ямсковицы (29 шт.) | Работы выполняются |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | До 1 октября 2017 года | Администрация МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка объекта 16.06.2017 года. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Готовится исполнительная документация |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартально, отчеты размещены на сайте администрации |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не производилась |

Глава администрации С.А. Пономарева

 М.П.